Администрация Магинского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2023                                                                                                            № 38-па

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка весной 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в поселении от 10.04.2023 №2, администрация Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка весной 2023 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике правовых актов Магинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Магинского сельского поселения В.Е. Мавровского.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                                   В.Е. Мавровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Магинского сельского поселения

Николаевского   муниципального

района Хабаровского края

от    13.04.2023                № 38 -па

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка весной 2023 года,

обусловленных сложной гидрологической обстановкой на территории Магинского сельского поселения

| № пп | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сформировать списки жилых домов, попадающих в зону подтопления при подъеме уровня воды в Пальвинской протоке | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2023 |  |
| 2. | Разделить территорию поселения на сектора, закрепить за каждым сектором ответственные лица, привлечь к данной работе спасателей прибывающих в поселение | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2023 |  |
| 3. | Провести подворовой обход всех жильцов по спискам | специалисты администрации сельского поселения | до 30.04.2023 |  |
| 3.1. | Сформировать списки жителей нуждающихся в эвакуации | Щепелева О.С., ведущий специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2023 |  |
| 3.2. | Определить граждан нуждающихся в помощи, сохранности имущества, (поднять имущество на безопасную высоту), сохранности домашних животных, сохранности личного транспорта, выяснить иные проблемы, которые могут возникнуть у граждан в период подтопления | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 04.05.2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Вручить памятки, как вести себя в период подъема воды, какие документы, вещи первой необходимости брать с собой при эвакуации, с номерами телефонов, Ф.И.О. специалистов, номерами структур (социальной защиты, пенсионного фонда, социального страхования, администрации поселения, района) в которые могут обратиться граждане при возникшей ситуации | Специалисты администрации сельского поселения | до 04.05.2023 |  |
| 4. | Определить телефоны горячей линии, разработать памятки для специалистов отвечающих на вопросы жителей | Костенко И.О., специалист администрации сельского поселения | до 04.05.2023 |  |
| 5. | Сформировать персональную базу данных обо всех жителях поселения попадающих в зону подтопления с указанием социального статуса | Щепелева О.С., ведущий специалист администрации сельского поселения | до 04.05.2023 |  |
| 6. | Вести ежедневный персональный мониторинг местонахождения граждан | Щепелева О.С., ведущий специалист администрации сельского поселения | постоянно |  |
| 7. | Поднять на безопасный уровень электрооборудование котельных | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | до 04.05.2023 |  |
| 8. | Сделать реестр техники, которая будет привлекаться для подготовки к паводку: - автомобильного транспорта; - плавсредств; - тракторной техники Заключить необходимые договора с балансодержателями на использование данной техники в период ЧС | Тимохина Т.В., специалист администрации сельского поселения | до 30.04.2023 |  |
| 9. | Заключить договоры с предпринимателями на поставку продуктов питания для ПВР | Попова Н.И., главный бухгалтер администрации поселения | по мере необходимости |  |
| 10. | Обратиться за помощью в администрацию муниципального района – разработать калькуляцию и перспективное меню для организации питания людей (с учетом существующих нормативов) | Симихина Г.Г., специалист администрации сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Сдать на анализ воду с водовозной техники в органы Роспотребнадзора | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | постоянно |  |
| 12. | Организовать объездные дороги для проезда транспорта от жилмассива Рейд до жилмассива Горный | Мавровский В.Е., глава Магинского сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 13. | Разработать схему подвоза воды на подтопленную территорию, жителям оставшимся в своих домах | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | по мере необходимости |  |
| 14. | Назначить ответственных за эвакопункт, пункты временного размещения | Мавровский В.Е., глава Магинского сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 15. | Оборудовать пункт временного размещения для жителей поселка | Солодянкина А.В., директор МБОУ ДОД ЦДТ п. Маго Шадрина И.И., директор МБОУ СОШ №5 п. Маго | по мере необходимости |  |
| 16. | Подготовить передвижные электрогенераторы на случай отключения электроэнергии | Мастерских Д.В., директор МУП «Мастер» | до 04.05.2023 |  |
| 17. | Заключить договора с привлеченными людьми для работы в ПРВ, организации питания, в соответствии с существующими нормами | Попова Н.И., главный бухгалтер администрации поселения | по мере необходимости |  |
| 18. | С момента подтопления выше критической отметки 2,5 метра перейти в режим круглосуточной работы. Составить и утвердить график работы специалистов, руководителей предприятий, учреждений расположенных на территории поселения | Мавровский В.Е., глава сельского поселения | с момента подтопления |  |